单

项

劳

务

分

包

合

同

书

单项劳务分包合同书

发包人：                    工程项目部（以下简称甲方）

代表人：

承包人：        身份证号：           （以下简称乙方）

乙方银行：           银行卡号：                       （工程款支付账号）

根据国家合同法及其它有关法律、法规条款，双方本着平等互利，公平竞争，诚实信用的原则，就            工程所涉      单项工程劳务事宜，协商一致，特签订本合同，甲、乙双方遵照执行。

一、工程概况：

1、工程名称：

工程地点：

2、结构形式/层次：  框架结构

二、承包范围及内容：

本工程图纸及设计变更、签证及会审中所有的  钢管架及模板工程  。

承包方式：包工期、包安全、包验收合格，一切人员、材料、材料运输、电线电缆、斗车等辅助工具由乙方负责，甲方仅提供现场施工工作面、电源接头（本合同有另外单独特别约定的，以另外单独特别约定为准）。乙方自负盈亏。

三、施工工期：按甲方制定的工期形象进度执行。

四、单价：

- 新增梁、板或梁截面加大模板制作及安装（含搭设支撑钢管架及钢管材料现场周转，不包含钢管）不含税综合包干价：￥   元/㎡ ；

注：

- 模板按现场实际完成接触面进行计算；

- 钢管由甲方根据乙方提供用量清单进行租赁，材料数量由乙方进行管理，若材料退厂材料与租赁时误差由乙方负责；

- 模板及钢管架所产生垃圾必须根据现场要求清理至指定位置；

- 乙方须综合考虑工程停工等综合因素，合理安排模板及钢管架的保养和使用，若发生工程停工、工期延长，甲方不再补偿乙方模板及钢管架的损失及费用。

- 乙方须严格执行《农民工工资专用账户管理办法》规定，本合同价款已包含乙方因执行《农民工工资专用账户管理办法》规定所产生的工人个税、工人医社保等费用。

以上工程量以经双方审核确认的现场实际施工工程量为准。

本单价为固定不含税综合单价，不因户型尺寸大小或格局变化更改。

五、质量及技术要求：

1、乙方承包范围内的每个施工过程都必须严格按操作程序、图纸设计及地方有关规定施工，并符合国家建筑工程施工质量验收规范要求。

2、乙方承包范围内服从甲方现场人员及有关部门的监督检查，执行有关质量奖罚制度；若因施工程序所导致质量不符合验收规范要求而进行返工，乙方承担返工所包含的材料、人工及误工费用。

六、安全及文明施工：

1、乙方负责对施工人员进行安全教育和安全技术交底，严格按安全操作程序施工，接受和服从甲方及上级有关部门的监督检查、指导、管理，确保安全生产万无一失。甲方根据乙方提供现场作业人员身份证复印件为现场作业人员办理商业性建筑工人意外伤害团体险（如乙方未提供现场作业人员身份证复印件，由此产生的一切后果均有乙方自行承担）；若施工中发生安全事故，其各项费用在保险公司理赔额度范围内由保险公司报销，超过保险报销额度范围叁万元以内（含叁万元）均由乙方承担，在叁万元以上时，甲方可根据人道主义精神，酌情给予补偿（超过叁万元以上部分的1/2）,乙方施工人员（含工人）因自然生病（即疾病，含高血压、糖尿病、心脏病等）、违规操作或在施工现场以外发生安全事故、工伤等，甲方一律不承担任何责任，均由乙方自行解决处理。

2、乙方必须严格按文明施工标化工地的有关规定要求，组织施工，服从甲方的管理，做到工完场清，各种材料堆放整齐，并执行有关奖罚措施。

3、乙方所有工人必须穿戴符合安全要求的鞋、帽、带；发现一个不符合要求的罚款200元/人次；

4、乙方原则上不得招用高血压、糖尿病、心脏病等人员，确须招用的，乙方须先告知甲方。

七、付款方式：参照甲方与业主合同付款方式进行支付。

1、以上款项，甲方均于建设单位支付相应款项给甲方后，甲方再支付给乙方，若建设单位未能及时支付相应款项给甲方的，甲方相应延期支付相应款项给乙方。

2、本合同所涉扣、罚款的条款，均由甲方直接向乙方扣取，且无需乙方签字确认，甲方直接将罚款通知单交财务，进度款支付或结算时一并扣除。

3、乙方须确保工人工资按月足额发放到位。乙方每期应编制实际的工人工资表和考勤表，在项目部的监督下现场对有签订劳动合同的工人发放工人工资，每期向项目部提供现场人员的有本人签字的工资表及发放情况表，服从项目管理。如乙方当月工程款不够发放工人工资，由乙方自行解决资金足额发放工资到工人手中。若发生工人欠薪，无论何种情形，均由乙方负责处理并承担，甲方代为垫付的，有权按垫付金额的双倍向乙方追偿。

八、材料机械管理：

1、钢管由甲方代为租赁，押金、租金甲方代交，材料进场数量清点、保管由乙方负责，若退场时甲方所租材料缺失由乙方负责。

2、工具、机械设备乙方负责，乙方自行购买妥善保管。

九、现场管理：

1、乙方进场施工人员都必须持有效的身份证件，按地方规定办理居住证，并按甲方规定提供施工人员身份证、暂住证复印件进行注册登记。

2、严禁将家属、小孩带入施工现场，不得置留无身份证人员及未登记注册人员在现场施工。

3、进入施工现场必须出示有关证件或佩戴胸卡，戴好安全帽。

4、施工人员不得随意将现场材料物资带出施工现场。

十、其它

1、甲乙双方合同签订后，乙方应根据甲方形象进度计划要求，自行调配施工人员，如在施工过程中人员窝工其损失一切由乙方自负。

2、施工期间由于乙方原因，造成质量不符合要求，进度缓慢，违反文明施工的有关规定，甲方安排人员进行整改，抢工的，其费用均由乙方承担。

4、甲乙双方合同签订后，乙方不得擅自将工程转包，否则一经发现甲方将有权与乙方终止合同。

5、在任何情况下乙方人员在现场不得打架闹事，拉闸停电等妨碍项目部一切正常工作的行为，如发生以上行为，乙方承担由此而造成的一切经济损失，视其情节严重程度给予1000-10000元的罚款，并报公安部门处理。

6、乙方现场代表应根据项目部要求坚守岗位，有事必须请假，否则一次罚款300元/人.次。

7、乙方必须保证合同的履行，对乙方不能保证进度、质量、安全，不能自觉履行合同，对分项工程造成影响时，甲方有权终止合同，对乙方进行退场，其一切后果和责任由乙方承担，价款按公司内其他标段分项工程平均价的50%结算，如乙方主动要求退场，则甲方不支付任何款项。

8、本合同双方签字后，有一方不执行合同规定条款，另一方有权提出中止合同，并追究违约方一切责任和经济损失。

9、本合同在实施中发生纠纷时，当事人双方及时协商或请当地建设主管部门解决，协商解决不成可向当地人民法院起诉。

10、如现场发生零星用工，乙方必须经甲方同意并签字确认，且须服从甲方安排，工日单价按大工    元/天，小工    元/天结算（其中女工      元/天），当月发生的零星用工应当月结算完毕，超期结算甲方有权不予认可。

11、乙方指定如下地址和联络方式为法律文书等有效送达地址。甲方按如下地址或联络方式发出的信件、传真、电子文档，不论乙方是否签收，均视为送达。

11.1通信地址：

联系人：                         手机：

传真：                           微信：

11.2、如乙方地址和联系方式发生变更，应当及时通知甲方。否则，甲方按上述地址和联系方式发出的信件、传真、电子文档等文件，即使被退回，也视为送达，免除甲方继续通知的义务。

12、本合同未尽事宜，参照甲方与本工程发包方签订的施工合同约定执行。

十一、本合同一式贰份，自双方签字后生效，甲乙双方各壹份，双方履行完合同全部义务后终止。

甲方代表（签字）：                                    乙方代表（签字）：

电    话：                                           电    话：

日    期：     年     月      日                      日    期：     年    月    日